Proyecto en Ingeniería Mecatrónica

Propuesta Inicial

Integrantes:

Sanchez, Matias
Venieri, Gabriel

Docentes:

Blanca, Ezequiel

Lukaszewicz, Cristian

Szombach, Juan

Primer Cuatrimestre 
2026

Índice

1. Introducción:	3

2. Objetivo General:	3

Objetivos especificos	3

3. Alcance:	3

3.1. Incluye	3

3.2. No incluye	3

4. Requerimientos iniciales	3

5. Metodologia de trabajo	3

6. Cronograma Tentativo 	4

7. Recursos necesarios 	4

8. Impacto esperado:	4

# Introducción

La poda de árboles implica riesgos para los operarios debido a que el trabajo se realiza en altura, con este proyecto buscamos desarrollar un robot aracnomorfo que permita realizar la actividad de forma segura.

### 2.1 Antecedentes

Existen alternativas comerciales de robots podadores, pero cortan de forma indiscriminada y no tienen autonomía inteligente.

# Objetivo General

Ofrecer una solución automatizada y autónoma capaz de trepar arboles y realizar poda de ramas de manera segura, reduciendo el riesgo para los operarios

### 2.1 Objetivos específicos

- Diseñar mecanismo de trepado y movimiento horizontal en el tronco

- Integrar sistema de podado mediante una sierra electrica

- Implementar sistema autónomo con sensores para navegar el arbol

- Garantizar seguridad para el operador

# Alcance

### Incluye

- Diseño conceptual del robot aracnomorfo

- Desarrollo de un prototipo funcional capaz de escalar troncos, navegarlo y realizar cortes básicos de ramas

- Implementación de una interfaz gráfica simple para ordenar acciones

- Pruebas en entorno controlado (Laboratorio en un árbol de prueba)

- Documentación técnica y académica del proceso

### 3.2 No incluye

- Producción en serie y comercialización

- Pruebas en campo urbano o forestal

- Integración de sistemas avanzados de inteligencia artificial para toma de decisiones complejas

- Certificaciones de seguridad industrial y normativas legales

4. Requerimiento iniciales

- Escalada y poda autónoma mediante una sierra eléctrica

- Lograr desplazamientos verticales y horizontales en el tronco del árbol

- Determinar de forma autónoma el límite de escalado en función de la altura del árbol

- Sistema de seguridad para evitar accidentes

5. Metodología de trabajo

- Investigacion y relevamiento de antecedentes

- Análisis de estabilidad y esfuerzo

- Diseño conceptual y modelado CAD

- Construcción de prototipo

- Programación y control

- Pruebas en entorno controlado

- Documentación y presentación

6. Cronograma tentativo

- Semana 1-2: Investigación y análisis de propuestas

- Semana 3-4: Definir proyecto y funcionamiento

- Semana 4-6: Diseño conceptual

- Semana 6-8: Modelado CAD

- Semana 8-10: Construcción de prototipo

- Semana 10-12: Pruebas iniciales

- Semana 12-14: Documentacion y entrega final

7. Recursos necesarios

- Materiales: Impresión 3D, Motores CC, Sensores. Cable, Raspberry Pi

- Software. CAD

- Herramientas: PC, Impresora 3D, soldador, destornilladores

- Presupuesto estimado

8. Impacto esperado

- Mayor seguridad laboral.

- Innovacion en cuanto a la forma del robot

- Posible aplicación en mantenimiento de espacios verdes